ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального образования

городского поселения «Поселок Онохой»

Заиграевского района Республики Бурятия

От 15.08.2019 №  234

О подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования городского поселения «Поселок Онохой» Заиграевского района Республики Бурятия

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь,  Уставом муниципального образования городского поселения «Поселок Онохой», на основании  заключения комиссии от 15.08.2019г. «О необходимости внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального  образования  городского поселения «Поселок Онохой» Заиграевского  района Республики Бурятия ,

постановляю:

1. Подготовить проект изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования городского  поселения  «Поселок Онохой» Заиграевского района;

2. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки  муниципального образования городского поселения «Поселок Онохой», установлены постановлением администрации муниципального образования «Заиграевский район» от 15.08.2019г. № 233 «О комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки  городского поселения «Поселок Онохой»  Заиграевского района Республики Бурятия;

3. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки муниципального  образования городского  поселения «Поселок Онохой» Заиграевского района Республики Бурятия (приложение 1);

4. Предложения от заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования городского  поселения  «Поселок Онохой» принимаются в течение трех недель с момента опубликования настоящего постановления, по адресу: 671300, Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Онохой, ул. Гагарина  11, каб. 5, телефон – 8(30136) 56-2-57, 56-2-52;

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вперед» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Заиграевский район» в течении 15 дней с момента его принятия.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на С.П.Шевелева, ведущего специалиста  администрации муниципального образования  городского поселения «Поселок Онохой»

Глава муниципального

Образования городского поселения

«Поселок Онохой»                                                                  Е.А.Сорокин

Приложение 1

к постановлению

АМО ГП «Поселок Онохой»

от_15.08.2019____№_234____

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки муниципальных образований сельских поселений, расположенных на территории муниципального образования «Заиграевский район»

| N п/п | Порядок выполнения работ | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципальных образований сельских поселений района (далее – ПЗЗ) | до 15.09.2019г. |
| 2. | Промежуточное рассмотрение проектов ПЗЗ | В соответствии с техническим заданием на выполнение проектных работ |
| 3. | Подготовка и предоставление проекта ПЗЗ | В течение 45 календарных дней со дня заключения контракта |
| 4. | Проверка проекта ПЗЗ, в том числе генеральным планам муниципальных образований сельских поселений района | В течение 7 рабочих дней после предоставления проекта ПЗЗ |
| 5. | Доработка проекта ПЗЗ | В течение 15 календарных дней после направления на доработку |
| 6. | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проектам ПЗЗ | Не позднее чем через 10 рабочих дней со дня получения после доработки ПЗЗ |
| 7. | Проведение публичных слушаний по проектам ПЗЗ | 2 месяца с момента опубликования проекта ПЗЗ |
| 8. | Представление главе муниципального образования «Заиграевский район» проектов ПЗЗ, с учетом результатов публичных слушаний, с приложениями: протоколов публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний | В течении 7 дней с момента завершения публичных слушаний |
| 9. | Принятие решения главой муниципального образования «Заиграевский район» о направлении ПЗЗ в Заиграевский районный совет депутатов | В течение десяти дней после представления проектов ПЗЗ |